SPRING PLANNING

| Mã sprint | 01 |
| --- | --- |
| Thời gian bắt đầu |  |
| Thời gian kết thúc |  |

### 1. Mục tiêu Sprint

- Xây dựng các chức năng nền tảng của hệ thống giao hàng dành cho khách hàng, bao gồm giao diện trang chủ, cung cấp thông tin về dịch vụ vận chuyển, bảng giá, chính sách và FAQ; đồng thời hoàn thiện các chức năng đăng ký, đăng nhập, tạo yêu cầu gửi hàng và theo dõi trạng thái đơn hàng.

### 2. Backlog được chọn cho Sprint

| User Story | Mô tả | Độ ưu tiên | Points | Người phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | View HomePage | Cao | 3 | Nguyễn Thủy Tiên | To Do |
| US-02 | Tra cứu bảng giá / phí vận chuyển | Trung bình | 3 | Tạ Quốc Ân | To Do |
| US-03 | Xem chính sách vận chuyển & FAQ | Trung bình | 2 | Nguyễn Hùng Mạnh | To Do |
| US-04 | Tạo yêu cầu gửi hàng (đặt đơn hàng) | Cao | 5 | Ngô Văn Tiến Thuật | To Do |
| US-05 | Theo dõi trạng thái đơn hàng | Trung bình | 5 | Nguyễn Phạm Đăng Khôi | To Do |
| US-06 | Đăng ký tài khoản | Cao | 2 | Lữ Tưởng Vương | To Do |
| US-07 | Xem các loại dịch vụ vận chuyển | Cao | 2 | Nguyễn Hùng Mạnh | To Do |
| US-08 | Login | Cao | 2 | Lữ Tưởng Vương | To Do |

### 3. Phân công công việc chi tiết

| Công việc | Người thực hiện | Deadline | Công nghệ/tool/thư viện… |
| --- | --- | --- | --- |
| Xây dựng trang HomePage | Nguyễn Thủy Tiên | Trong Sprint 1 | React + TypeScript |
| Xây dựng chức năng tra cứu bảng giá/phí vận chuyển | Tạ Quốc Ân | Trong Sprint 1 | React, ASP.NET Core Web API, SQL Server |
| Xây dựng trang chính sách vận chuyển, FAQ và danh sách dịch vụ | Nguyễn Hùng Mạnh | Trong Sprint 1 | React + TypeScript |
| Xây dựng chức năng tạo yêu cầu gửi hàng | Ngô Văn Tiến Thuật. | Trong Sprint 1 | React, ASP.NET Core Web API, SQL Server |
| Xây dựng chức năng theo dõi trạng thái đơn hàng | Nguyễn Phạm Đăng Khôi | Trong Sprint 1 | React, ASP.NET Core Web API |
| Xây dựng chức năng đăng ký tài khoản | Lữ Tưởng Vương | Trong Sprint 1 | React, ASP.NET Core Web API, SQL Server |
| Xây dựng chức năng đăng nhập và xác thực người dùng | Lữ Tưởng Vương | Trong Sprint 1 | React, ASP.NET Core Web API |
| Kiểm thử, review code và tích hợp các chức năng Sprint 1 | Cả nhóm | Trong Sprint 1 | GitHub, Swagger |

### 4. Rủi ro và biện pháp

- Rủi ro: Thành viên chưa quen với một số công nghệ sử dụng trong dự án, có thể làm chậm tiến độ Sprint.
Biện pháp: Các thành viên hỗ trợ lẫn nhau, tìm hiểu tài liệu trước khi thực hiện và chia công việc phù hợp với khả năng.

- Rủi ro: Frontend và Backend có thể không thống nhất dữ liệu khi tích hợp.
Biện pháp: Thống nhất cấu trúc dữ liệu, API và cách trao đổi dữ liệu trước khi phát triển.

- Rủi ro: Một số công việc có thể hoàn thành chậm hơn dự kiến.
Biện pháp: Scrum Master theo dõi tiến độ thường xuyên và điều chỉnh công việc khi cần.

- Rủi ro: Có thể xảy ra xung đột mã nguồn khi nhiều thành viên cùng làm việc.
Biện pháp: Phân chia chức năng rõ ràng và sử dụng GitHub để quản lý phiên bản.

- Rủi ro: Yêu cầu của chức năng có thể thay đổi trong quá trình thực hiện.
Biện pháp: Product Owner xác nhận lại yêu cầu trước khi triển khai và cập nhật Sprint Planning khi có thay đổi.

### 5. Sprint Planning Update (nếu là version cập nhật cho sprint cũ)

Thay đổi so với kế hoạch ban đầu: Chưa có.

Lý do cập nhật: Chưa phát sinh thay đổi trong Sprint.